Introducción a la Metodología de trabajo
El orden para terminar un proyecto web.

---
Definir un Proyecto
- Entender sobre que trata el proyecto a traves de una conversación franca con el cliente.
- Analizar la estratégia.
- Hacer un documento, que detalle todos los requerimientos del usuario, cualquier cambio que pida fuera de ese documento, se realiza un presupuesto aparte.
- Negociar con el conocimiento en desarrollo y los pedidos del usuario.

---
Audiencia
- Reconocer cúal es la audienia objectivo a quien va dirigida la página. Eso determinará a todo el diseño y contenido.
- Sexo.
- Rangos de edad.
- La nacionalidad.
- Desde que dispositivos navegan.
- Implementar google analytics

---
Objetivos
- Definir que objetivos se buscan lograr a traves de la pagina. Y el de prioridad entre los objetivos que se persigan.
- ¿Para que quieres la página?
- Un solo objetivo principal de todos los objetivos que determina el cliente.
- Equipo de marketing definido ayuda.

---
Ejercicio 1
- Define tu audiencia.
- Establece un objetivo principal.
- Establece 2-3 objetivos principales.

---
Especificaciones Técnicas
- Delimitar las especificaciones que debe tener la página, tales como la compatibilidad con navegadores y versiones.
- Presupuesto por navegador (pequeños porcentajes).
- Normalize css

---
Inventario del contenido
- Listar con el cliente el contenido.
- Que secciones debe tener.
- Detallar el inventario de todo el contenido que debe reunir la web a lo largo de sus secciones.
- APORTAR IDEAS EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS !!!

---
Recursos
- Reunir los recursos disponibles desde el inicio, proporciones, logos, base de datos, fuentes, etc.
- En caso de que no tenga recursos, si hay que hacerlos, cobrar más.
- Analizar los recursos, si son convenientes usarlos.

---
TIME LINE
- Marcar las fechas en las que deberá estar lista la primera versión inicial y la publicación de la versión definitiva.
- La version de prueba debe estar en esta fecha …
- La version final debe estar en esta fecha …
- Sumar el doble a tu fecha final !!!!

---
Presupuesto
- No den el presupuesto en la primer visita.
- Establecer la cantidad de la que se dispone para definir el grado del diseño y el costo de servicios adicionales.
- Si se tiene una plantilla, cobrar esa plantilla.
- Si es algo personalizado, lleva mas tiempo.
- Explicar los valores del mercado en caso, de que el cliente quiera pagar menos. No bajar de precio o quitar elementos de la página.